# Risk-Safe Closed-Loop Online AD｜研究交接文档

2026-10-27｜供下一次 ChatGPT / Coding Agent 会话启动｜状态：研究决策已确认，实验尚未执行

# 1. 本次会话的核心决策

用户决定立即启动新论文研究，首要任务为 Risk-Safe Memory Admission；该方法是主算法创新但绝非唯一研究内容。Signed Correction Bank、Guarded Sidecar Threshold Controller、Simple AIF Query Controller 都要证明独立必要性和交互效益；若证据不足，果断删除。完整在线闭环系统可能是第二条贡献，但不能以“模块齐全”代替因果归因。

时间要求：把核心 Admission 实现、竞争对照和初步风险机制判断压缩至 2026-10-27 至 2026-11-02 七天；可连续24小时排队跑实验，但必须可恢复、可审计。第一周结束后形成 GO/CONDITIONAL/NO-GO，不承诺七天完成投稿级跨数据集证明。

用户明确同意：以 CDARG 为主方法、SAEG 为低成本候选，Causal HITL Novelty 为第一优先级外部基线；ContCore-style 在容量饱和条件下比较；FOADS 原生协议与监督权限不同，不能伪称同协议。

# 2. 背景：从被拒论文和 V0.2 得到的教训

先前 Pattern Recognition 稿件基于 VisionAD 扩展，包含 query、threshold、signed correction、normal memory；最深刻教训是外部 baseline 比较不足、闭环模块贡献归因不清。下一篇 Neurocomputing 方向不应仅追求绝对 AUROC，而应明确部署约束：稀疏标签、在线正常/异常混合流、非 IID 顺序、阈值和记忆相互影响。

V0.2 比较 Flat Online Greedy Coreset 与 STM–Maturation–LTM Hierarchy：6 Real-IAD 类×3 seed×ABA/AAA=36 streams /18 paired comparisons。此前汇总成熟保持 DiD(H−G)≈+0.0015432 AUROC，远低于预设+0.015；Greedy 更新速度约28.5倍且内存更低。该结果仅支持继续投资 Flat Greedy，不证明 Hierarchy 在所有任务无效。

重要限制：V0.2 Greedy 容量 K≈9685，而最多候选约1424，因此从未触发 Greedy replacement。原实验 Greedy 实际近似 append-only，不能据此断言饱和 coreset 质量。V0.2 固定标签盲约3% query tape、无完整 v22 Query/Sidecar/Signed Correction 闭环，属于记忆架构隔离实验。

V0.2 参考配置：4-shot static support、DINOv2 frozen、VisionAD-style 多层特征、固定 bank 25000 feature cap / 5000 per image、augmentations=4、feature_fuse=concat、knn=5、topk_patches=32、image aggregation=max；动态候选8/16/24，V0.2 novelty 强制0以隔离架构效应。

# 3. 现有代码与应保持的边界

仓库：https://github.com/jiangdizhao/Memory-Governed-Online-Few-Shot-Anomaly-Detection；V0.2 参考分支：v02-paired-cold-mature-architecture。新研究应创建独立分支，不修改历史 v22、V0.2 已验证结果、旧论文及归档协议。

test_phase3_AIF_simplified_v22.py：包含 v22 原始 scorer、select_informative_normal_write、should_write_normal_from_feedback、Simple AIF Query（G_query）、GuardedDualAnchorThresholdController、Signed Correction update 等；需按当前实际代码重新核验函数签名、阈值更新时序和默认开关。

experiments/v02_memory.py：MemoryArm 和 greedy_slot；未满容量直接 append，满容量按 nearest candidate gap 与最冗余 prototype pair gap 比较决定是否替换。该 greedy_slot 是在线启发式，不是 ContCore 官方实现。

experiments/v02_architecture_trial.py：对象隔离 Real-IAD、support/history/probe/stream、静态 LOSO θ0、score_bank、标签盲 query tape、A/B probe 评估；可复用实验协议与审计机制，但不等于完整闭环 runner。

docs/V02_PAIRED_COLD_MATURE_ARCHITECTURE_PROTOCOL.md：官方 V0.2 协议，含历史执行修正与审计约束；outputs/v02_paired_cold_mature/v02_final_decision.json：既有结论。任何结论引用应核对最新本地完成文件及 Git commit，不凭记忆猜测。

# 4. 文献对照的已达成认识

ContCore（BMVC 2026）：固定容量 continual coreset、可处理较长任务序列，Real-IAD 数据量大；主要为正常任务持续学习，不具备 v22 式人工查询+Sidecar 闭环。官方代码 https://github.com/jungyg/ContCore。

FOADS/K-NG（KBS 2024）：混合无标签流的 Neural Gas 自适应拓扑与局部阈值，使用伪标签决定更新，具备自适应局部阈值，但不是稀疏人工反馈的全局操作阈值 Sidecar。官方代码 https://github.com/Whishing/K-NG。

Training-Free HITL Memory Correction（arXiv:2608.17775）：正常 patch correction、Novelty Gate、模拟主动查询和逐轮阈值重估；其原生实验以已知误分类 error pool 查询并使用 review-pool normals 校准阈值，不能未经改造当作严格因果部署策略。必须实现 Causal HITL-style Novelty 并清楚标注 adaptation 与官方 reproduction 的区别。

其他参考：DPB-DF（https://github.com/YoungerAnonymous/DPB-DF）与 BAMB、MeDS 等方法监督协议和目标不同；可以在 Related Work 与独立原生协议表报告，不要将异协议 AUROC 混入主算法排名。

# 5. 新论文拟解决的四个研究问题

RQ1：CDARG 能否用过去 verified defect anchors 预测候选正常记忆写入对 held-out defect probe 的分数侵蚀，并在 matched-admission / matched-FPR 下胜过 HITL novelty？

RQ2：Signed Correction 是否提供正常记忆无法替代的局部 FP/FN 修复，且不掩盖 raw memory score 的风险？

RQ3：Sidecar 是否在稀疏真实反馈下改善动态 FPR/FNR；Query 是否在等预算下取得更有价值的 anchor evidence？

RQ4：Admission×Query、Admission×Correction、Admission×Sidecar 是否有可重复的交互增益，还是复杂模块叠加？

# 6. 核心候选算法和实现规则

主算法 CDARG：对于 queried verified-normal 的固定候选 C_t，构造 shadow memory M̃=M_t⊕C_t；计算过去已验证 defect anchors 的反事实 score erosion R_D=mean_d [s_M(d)−s_M̃(d)]_+，及过去 normal anchors 的超阈值残差改善 U_N；在缺陷安全裕度约束下根据 U_N−λR_D−τ 决定 Admit/Reject。所有 anchor 必须截至 t−1 已可获得。

SAEG：基于历史已验证缺陷图像中的高异常 patch 构造 exclusion anchors，比较候选正常 patch 与缺陷特征的接近程度及正常覆盖收益；其计算较便宜但图像级标签无法精确证明 patch 位置为缺陷。

CDARG 无 defect anchor 时必须标记 risk_unavailable，使用保守 cold-start fallback；不可以把未观测风险设为0。任何保证只针对已观察 anchors 或在明确假设下的统计量，不保证未知缺陷。

风险评估必须使用与实际 scorer 一致的 knn=5、多层/多视角、aggregation 配置；不将理想 k=1 最近邻单调性错误套用于完整 v22。评分与阈值变化分别记录；当前 correction/Sidecar 更新不能影响本次 admission 的风险检查。

# 7. 七天执行计划索引

D1 10/27：冻结协议、分支、数据/对象泄漏预检、特征缓存、Admission API、shadow/anchor 审计；D2 10/28：Static/Naive/Greedy/Reservoir/Causal HITL 与统一指标；D3 10/29：SAEG、CDARG、反事实准确性和 cold fallback；D4 10/30：风险预测与 matched-admission/matched-FPR Pareto；D5 10/31：六开发类×3 seed×4顺序扩展、ContCore-style、真正容量饱和；D6 11/1：Signed Correction、Sidecar、Query 闭环与2^4因子小矩阵；D7 11/2：证据审计、图表、GO/NO-GO 和后续确认计划。详见配套《Risk-Safe Memory Admission：七天研究与实验执行计划》。

# 8. 实验纪律与必要指标

两种模式：Mechanism Isolation（固定标签盲 query tape、固定 θ0、关闭 Correction/Sidecar，纯测 Admission）；Full Deployment（Query、Sidecar、Correction 恢复，等预算但可有不同查询轨迹）。不能用机制隔离结果直接声称闭环优越。

开发类：audiojack、bottle_cap、eraser、plastic_plug、switch、rolled_strip_base；正式确认需未调参 Real-IAD 类与 MVTec AD。顺序：Normal-first、Defect-first、Random、Bursty，同一物理对象集合不同排列，禁止跨 support/stream/probe 泄漏。

主终点：固定 θ0 下 FNR-Degradation AUC、FPR Improvement、AUROC/AUPRC、危险写入预测 ROC-AUC/PR-AUC、matched-admission 和 matched-FPR Pareto、动态 θ_t 下 operational FNR/FPR、query 数及标签构成、anchor 覆盖、capacity hit/replacement、p50/p95 写入延迟、GPU memory。

消融：A=CDARG vs Greedy；C=Signed Correction on/off；T=Sidecar on/off；Q=Simple AIF Query vs budget-matched random。先跑 Base、四个 only、Full、四个 Full-minus-one，再在小规模跑全部16因子。C-off 时不能删除独立 defect anchor ledger；T 未激活时不能声称无用。

统计：按类别配对，seed/顺序为类别内重复；报告类别聚类 bootstrap CI、最坏类别和失败案例；不要把同一 probe 的 seed 当作独立类别。评价 probe 只能事后读取；危险更新真值不能反馈给准入器。

# 9. 工程交付与新会话协作规范

推荐新分支 risk-safe-admission-sprint-20261027，目录 experiments/risk_safe/；保留所有配置、原始逐事件记录、source SHA256、数据 manifest、query/anchor ledger、候选决策、probe snapshots、memory audits、timings、失败 traceback、任务队列状态。不可覆盖已有成功或失败证据。

用户的开发协作习惯：ChatGPT 负责研究协议与 Coding Agent prompt，Coding Agent 实施；每个里程碑应检查 Git 状态、单元测试、真实 GPU 输出和审计，再提供明确的 commit/push、本地 sync 和远端核验步骤。不要在未经授权时直接修改仓库或启动大规模实验。

新会话首要动作：①阅读本交接文档及七天计划全文；②读取已上传深度研究报告 Risk-Safe Memory Admission for v22_ A Deployment-Oriented Research Strategy.pdf；③核对 GitHub 当前 HEAD、V0.2 协议和真实代码；④复核本地数据可用性及最新 V0.2 结论；⑤给出 D1 的严格 Coding Agent prompt、测试与验收清单；⑥只在用户确认后进入下一里程碑。

# 10. 尚未完成、不能误写成既有成果

CDARG、SAEG、Causal HITL、ContCore-style、四模块16因子实验、非 IID 顺序压力测试、容量饱和和风险预测结果目前均为拟议工作；本会话没有运行这些新实验，没有确认任何新的 AUROC/FNR 数值。既有 V0.2 结果仅来自此前记录，下一会话应对照最终 JSON 与 Git 版本核实。

论文题目暂定：Risk-Safe Closed-Loop Online Anomaly Detection under Sparse Human Feedback。正式贡献取决于结果：Risk-Safe Admission 主算法；其他控制器仅在证明独立或交互贡献后保留；不能把系统复杂度本身包装为创新。